Planejamento de Tarefas e Backlog do Projeto Agenda Acadêmica

Data: 07/09/2024

Revisão: 1.0

Autor: Matheus Mitsuo Yamafuku Benatti

# Tarefas Principais:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarefa | Descrição | Responsável | Status | Data de Conclusão |
| RF3 | Cadastro de Atividades | Permitir que atividades sejam cadastradas por usuários. | Matheus/Leonardo | Em andamento |  |
| RF4 | Edição de Atividades | Permitir que atividades cadastradas possam ser editadas. | Matheus/Leonardo | Em andamento |  |
| RF5 | Exclusão de Atividades | Permitir a exclusão de atividades criadas | Matheus/Leonardo | Em andamento |  |
| RF7 | Listagem de Atividades por Usuário | Listar todas as atividades associadas a um usuário específico. | Matheus/Leonardo | Em andamento |  |
| RF9 | Visualização de Calendário | Oferecer uma visualização de calendário semanal ou mensal, onde as atividades são exibidas visualmente em dias e horários. | Luciano | Em andamento |  |
| RF10 | Acompanhamento de progresso | Permitir visualização de progresso das atividades, de 0-100% | Luciano | Em andamento |  |
| RF0 | Construção de telas | Produzir telas para utilização em aparelhos mobile | Rafaela | Concluído | 01//09/2024 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Tarefas Pendentes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarefa | Descrição | Responsável | Status |
| RF1 | Cadastro de Usuários | Permitir que novos usuários se cadastrem no sistema | Leonardo | Em andamento |
| RF2 | Login de Usuários | Permitir que usuários façam login utilizando nome de usuário e senha. | Leonardo | Em andamento |
| RF6 | Associação Usuário-Atividade | Permitir a associação de usuários a atividades específicas. | Matheus | Não iniciado |
| RF8 | Notificações de Atividades | Enviar lembretes por e-mail ou notificações no sistema para lembrar os usuários de atividades próximas ou pendentes. | Rafaela | Não inciado |
| RF11 | Compartilhamento de atividades | Oferecer a funcionalidade de compartilhar atividades com outros usuários | Luciano | Não iniciado |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |